附件1

项目情况

根据《超限运输车辆行驶公路管理规定（交通运输部令2016第62号）》和《公路桥涵养护规范》（JTG H11）相关工作精神，为了解掌握高速公路沿线桥梁等构造物的安全状况和通行能力，由自治区高速公路发展中心委托第三方检测单位对大件运输车辆通行路线（G69下老-那暮、G69永乐-上宋、G69旧州-龙邦、G75武鸣-乔利、G75乔利-河池西、S31洛满西-寨准、G59严关-八角寨、G59G76凤凰北-文市（省界）、S22桂河高速（桂林-红岭段）、G7201G75那容互通—安吉互通—武鸣、G59G75山口-铁山港、G75（南北互通-石湾段）、S43（南北互通-金窝段）、S30八大河（省界）至营盘共计14条路段桥梁进行承载能力验。实施年限为一年。

具体实施内容如下：

（一）实施周期

为实时了解掌握高速公路沿线桥梁等构造物的安全状况和通行能力，本项目实时周期为2024年—2025两年。实施阶段包含桥梁基础资料收集及整理、桥梁结构分析计算和桥梁结构评定报告编制。

（二）细化方案

G69下老-那暮、G69永乐－上宋、G69旧州－龙邦、G75武鸣-乔利、G75乔利-河池西、G59严关-八角寨、G59G76凤凰北-文市（省界）、S22桂河高速（桂林-红岭段）、G7201G75那容互通—安吉互通—武鸣、G59G75山口－铁山港、G75（南北互通－石湾段）、S43（南北互通－金窝段）、S30八大河（省界）至营盘共计13条路段的高速公路桥梁数量众多，桥梁进行承载能力验算时，通过选取典型桥涵结构进行计算评估来综合评估路线最大通行能力。在对路段桥梁基本资料进行收集整理的基础上，综合考虑桥梁跨径组合、上部结构类型、下部结构类型、设计汽车荷载等级、桥面宽度、材料类型、设计单位、桥梁技术状况、通车年份等各种因素选取各个路段的典型桥梁。

各路段所选择典型桥梁结构形式包括空心板梁、小箱梁、T梁、连续刚构、斜拉桥、箱型拱桥等结构形式，包含16m、20m、30m、40m等各种跨径，可作为桥梁路段大通行能力评定的典型桥结构。

各路段选取的典型桥梁如下：

G69下老－那暮：典型桥梁共计43座，包括特大桥2座，大桥31座，中桥10座，小桥0座，需结构计算分析包括斜拉桥1座，连续刚构1座，连续梁37联，简支梁7座。

G69永乐至上宋：典型桥梁共计28座，包括特大桥0座，大桥14座，中桥4座，小桥0座，需结构计算分析包括斜拉桥0座，连续刚构2座，连续梁18联，简支梁1座。

G69龙邦－靖西：典型桥梁共计10座，包括特大桥0座，大桥5座，中桥5座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁9联，简支梁1座。

G75武鸣至乔利：典型桥梁共计10座，包括特大桥0座，大桥2座，中桥8座，小桥0座，需结构计算分析包括斜拉桥0座，连续刚构0座，连续梁10联，简支梁0座。

G75乔利至河池：典型桥梁共计25座，包括特大桥1座，大桥9座，中桥15座，小桥0座，需结构计算分析包括斜拉桥0座，连续刚构1座，连续梁22联，简支梁3座。

G59严关－八角寨（省界）：典型桥梁共计14座，包括特大桥0座，大桥13座，中桥1座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构1座，连续梁13联，简支梁0座。

G59/G76凤凰北-文市（省界）：典型桥梁共计7座，包括特大桥0座，大桥4座，中桥3座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁5联，简支梁2座。

S22桂河高速（桂林-红岭段）：典型桥梁共计19座，包括特大桥0座，大桥12座，中桥7座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁19联，简支梁4座。

G7201G75那容互通—安吉互通—武鸣：典型桥梁共计11座，包括特大桥1座，大桥7座，中桥3座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构1座，连续梁6联，简支梁5座。

G59G75山口－铁山港：典型桥梁共计5座，包括特大桥1座，大桥1座，中桥3座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁7联，简支梁1座。

G75（南北互通－石湾段）：典型桥梁共计14座，包括特大桥0座，大桥7座，中桥7座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁15联，简支梁1座。

S43（南北互通－金窝段）：典型桥梁共计5座，包括特大桥0座，大桥3座，中桥2座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁3联，简支梁2座。

S30八大河（省界）至营盘：典型桥梁共计19座，包括特大桥1座，大桥14座，中桥4座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构1座，连续刚构3座，连续梁16联，简支，3座。

经过各路段桥梁进行分类筛选及统计，选取典型共计200座，包括特大桥6座，大桥120座，中桥74座，小桥0座，需结构计算分析包括斜拉桥3座，连续刚构7座，连续梁179联，简支梁32座。

按照规范要求，对各个典型桥梁进行验算分析，验算分析的内容包括：桥梁基本资料分析、持久状况承载能力极限状态验算、持久状况正常使用极限状态抗裂验算、持久状况应力验算、主梁挠度验算、支座验算，并进行验算结果整理。通过各个典型桥梁的验算确定该桥梁的最大通行荷载，并根据路段各典型桥梁的最大通行荷载的验算结果，确定该路段桥涵最大通行能力荷载值。

（三）委托目的、对象、业务内容、起止时间

委托目的：根据《超限运输车辆行驶公路管理规定（交通运输部令2016第62号）》和《公路桥涵养护规范》（JTG H11）相关工作精神，为了解掌握高速公路沿线桥梁等构造物的安全状况和通行能力，对大件运输车辆通行路线G69下老－那暮、G69永乐－上宋、G69旧州－龙邦、G75武鸣-乔利、G75乔利-河池西、G59严关-八角寨、G59G76凤凰北-文市（省界）、S22桂河高速（桂林-红岭段）、G7201G75那容互通—安吉互通—武鸣、G59G75山口－铁山港、G75（南北互通－石湾段）、S43（南北互通－金窝段）、S30八大河（省界）至营盘共计13条路段桥梁等构造物进行承载能力验算。

委托对象：具有对桥梁结构承载能力验算及结构评定能力，同时拥有交通运输部工程质量监督局核发的公路工程综合甲级或公路工程桥梁隧道专项资质试验检测等级证书，以及拥有省级及以上技术监督局颁发的CMA计量认证合格证书的第三方检测单位。

委托业务内容：

对大件运输特种车辆经过路段的典型桥梁结构物进行结构承载力验算，为大件运输安全通行提供可靠的技术依据。

大件运输车通行验算车辆荷载选取单辆车货质量均布于各轴、平均轴荷不超过18t、轴距1.60m、每轴线8个轮的平板车居中布载。

计算分析资料真实准确，提交完整、详实、证章齐全的验算评估报告文件一式两份（电子版文件一份）。

质量要求满足现行国家、交通运输部、地方及相关行业颁布的有关政策、工程建设标准、规范、规程、强制性标准及规定等。

提交服务成果后的1年内，应对抽检桥梁的维护管理提供免费技术咨询服务。

委托起止时间：2024年1月至2025年12月。合同服务期2年。

附件2

关于高速公路桥梁最大通行能力验算与评估验算服务项目采购预算问卷调查表

参与调查供应商名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

填表日期： 年  月   日

广西科文招标有限公司受广西壮族自治区高速公路发展中心委托组织对《高速公路桥梁最大通行能力验算与评估验算服务》进行采购预算编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：

1、参与本项目采购的意向：□想参加      □未定，理由：

2、拟采购项目是否有过历史成交业绩：□有（如有业绩，选填下表）        □无

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

3、标的的预算是否合理：□涉及（如涉及，选填下表）    □不涉及

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 数量 | 预算单价 | 认为合理的价格 | 认为预算不合理的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路桥梁最大通行能力验算与评估验算服务 |  | 1项 | 2999911元 |  |  |

4、对本项目进行报价

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路桥梁最大通行能力验算与评估验算服务 | 1项 |  |  |

5、其他供应商认为需要提供的信息

调查机构：广西科文招标有限公司

联系人：雷栋，联系电话：0771-2023805

填表说明：

1.调查问卷回复时间截止：2024年4月8日18:00之前，回复接收邮箱：954400122@qq.com 。

2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）