附件1：采购需求

01分标：入口称重检测系统国产化升级      采购预算：133.08万元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 行业 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口称重检测系统国产化升级 | 1 | 项 | 信息传输业 | 具体参数详见附件。 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 1、投标人必须在投标文件中提供详细的服务方案和技术方案（含技术方案、服务组织安排、进度控制、售后服务承诺等），必须保证与现有的入口称重检测系统的兼容性。 2、本项目交付使用时间：自签订合同之日起90日内。中标人应在本项目竣工验收后提交本项目的源代码及相关的完整技术文档。 3、本项目在升级期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行。 4、中标人必须与采购人签订保密协议。 5、本项目须提供第三方软件测评报告。 6、本项目报价为总包干价，投标报价必须包括实施和完成该项目所需的设备和服务、税费等一切费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险；采购人不再支付任何费用。 7、服务地点：广西区内（采购人指定地点）。 8、其它要求见附件。 |  |  |  |  |  |

附件：入口称重检测系统国产化升级详细要求

一、入口称重检测系统国产化升级背景

自2019年8月，交通运输部明确发文提出所有高速公路收费站入口遵守“货车必检，超限禁入”的原则，广西高速公路入口称重检测系统作为高速公路的管理体系之一，在保障高速公路入出口称重检测中发挥着重要作用。它既是保证不停车称重检测运行管理的必要组成部分，也是保障高速公路正常运营的必要系统。

近几年科学技术的迅速发展，也为称重检测系统信息化水平的提高提供了必要的支撑保障，一方面对数据支撑系统进行国产化改造可以满足自治区有关要求，提升信息系统安全性能；另一方面基于现有高速公路入口称重检测系统进行升级改造，强化部-省治超数据传输监测能力，加强与联网中心高速公路数据交互，提升治超业务全面精准管控能力。

二 、升级目的

对广西省高速公路入口称重检测系统进行升级，满足自治区国产化改造要求，加强部-省数据传输监测能力，加强与联网中心高速公路数据交互，提高系统运行稳定性，提升治超业务全面精准管控能力。

- 入口称重检测系统国产化升级具体服务内容

- 称重检测应用系统升级服务。根据交通运输部与自治区治超管理平台改造要求，入口称重检测系统需按要求生成标准化治超称重检测流水、图片、视频，及其他治超业务数据，并与后台系统完成对接联调，实时上传到数据中心；也需要对站点治超设备、工控机以及机柜状态的运行状态情况进行检测，并定时心跳流水上传到后台系统，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 称重检测应用系统-升级服务 | 标准化治超数据生成 | 根据自治区级治超管理平台改造要求，高速公路称重检测系统需按要求生成标准化治超称重检测流水、图片、视频，及其他治超业务数据，并与后台系统完成对接联调，实时上传到数据中心。 |
|  | 标准化设备心跳生成 | 对站点治超设备、工控机以及机柜状态的运行状态情况进行检测，并定时心跳流水上传到后台系统 |
|  | 接口 | 完成与需求治超数据相关接口制定及开发 |

2、治超区中心应用后台升级服务。结合广西入口称重管理要求和广西高速公路入口称重一期系统使用情况，需要对现有系统进行后台升级改造。升级内容包括以下内容，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 后台升级服务 | 统一用户管理 | 用户管理系统主要是对系统使用相关机构、人员、角色权限进行管理，便于系统为各用户分配访问权限，用于方便用户访问组织内所有的授权资源和服务，对组织机构内所有应用实行统一的用户信息的存储、认证和管理。该功能模块支持省平台用户管理、APP用户管理 |
|  | 收费数据获取 | 获取收费系统“入出口车辆检测小时批次数”，满足部中心考核的两个指标，数据上传及时率，收费数据与治超数据匹配率的监测需求。 |
|  | 标准车辆库对接 | 对接自治区级车辆信息库，获取货车车辆基本信息 |

3、运行监管服务。按照部中心优化升级相关要求，强化部-省治超数据传输监测能力，强化入口称重系统与收费系统信息联动，加强通行数据分析与称重数据分析。升级服务包括治超数据传输监测模块、治超设备质量监测等功能模块，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 运行监管服务 | 站点超限GIS地图 | 通过以GIS地图以图标显示接入站点位置，标记站点超限状况、检测情况，结合站点监测数据及历史记录完成实时监控 |
|  | 治超数据监测 | 根据省中心治超系统重要指标要求，完善治超收费站数据上传完整性、及时性及匹配率等指标的监测 |
|  | 治超业务监测 | 所有高速公路上的站点货车检测数据实时上传广西省高速公路治超平台，通过平台可监控每个检测站的过车检测数据。 |
|  | 大件运输名单下发监测 | 按部路网中心要求，大件运输车统一采用提前预约的方式通行高速，省治超平台定时从部中心下载全网全量大件运输车辆预约信息，通过收费站下发给治超车道，辅助车道治超人员及时核对大件运输车辆预约信息的准确性 |
|  | 黑名单下发监测 | 按部路网中心要求，列入黑名单的车辆不允许驶入高速，省治超平台定时从部中心下载全网全量车辆黑名单信息，通过收费站下发给治超车道，辅助治超车道拦截黑名单车辆 |
|  | 入口劝返车信息管理 | 入口劝返采用两种渠道劝返：①进入车道经过称重超载劝返；②严重超载导致无法进入治超车道过秤的情况下劝返 |

4、标准车辆库服务。对接省级稽核系统，实现标准车辆库信息查询，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 标准车辆库 | 货车车辆基础信息调用（车辆信息实时接口） | 车道收费系统调用平台接口，获取货车车辆库信息，从而支持站级治超系统对所有检测数据进行联动快速校准核实车牌号对应的车型、驱动轴、黑名单等车辆相关信息 |
|  | 货车车辆库查询 | 系统支持对建立的货车车辆库进行查询。支持通过车牌号、车型、车牌颜色等内容进行查询 |

5、设备设施运维服务。制定统一的设备检测指标，通过设备监测功能、设备告警功能，实现硬件设备的统一管理，完善前端监控，保证前端治超业务正常运行。升级服务包括站点信息管理、称重设备信息管理、设备监测与告警管理等功能模块，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 治超设备设施运维 | 站点信息管理 | 主要是对接入的各个站点对应基本信息进行记录和管理，其中包括站点编码、站点名称、站点类型、经度、纬度等基础信息 |
|  | 设备监控管理(站级、车道) | 通过采集设备的心跳数据，定时监测心跳数据，分析设备的指标是否达到用户设定的阈值，结合用户的告警配置判断是否达到告警条件，一旦达到条件，则产生告警提醒 |
|  | 服务器监控管理（自治区级） | 用于对自治区级服务器定义监测指标，用户通过配置指标的开关和阈值，作为监测条件 |

6、高速货车大数据分析服务。根据入口称重管理需求，需要称重数据分析模块进行升级，提高系统的服务能力和使用性。升级服务包括大数据筛查违规分析、特情处理分析、站点超限情况分析、车辆超限情况分析等，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 高速货车大数据分析服务 | 大屏（数据统计） | 使用通过称重设备检测的记录作为基础数据，利通一张图了解交通量整体情况，并可查看全省站级程序运行情况、超限情况、特殊车辆类型、车轴的分布情况。综合查看治超业务运营情况、治超设备监测情况 |
|  | 大数据筛查违规 | 对反复超限、入出口重量不一致、轴数不一致等异常情况的超限站点和车辆重点筛查，将筛查结果显示出来 |
|  | 特情处理分析 | 获取前端软件修改字段的信息，统计车型、车牌、车轴、重量等识别不准确的情况，展示治超车道特情处理的统计分析 |
|  | 超限检测趋势分析 | 按小时、按天、按月的统计纬度，分别统计每个收费站的货车通行量、检测量、货车检测量占比，货车通行量、超限放行车、超限放行占比。 支持用户根据需求，展示全省的趋势走向、指定路段的趋势走向、指定收费站的趋势走向 |
|  | 货车指标统计排名 | 按时间纬度，统计全省货车通行检测情况、货车检测数量占比、货车超限放行情况、货车超限放行占比，并按收费站展示各指标的前10名排行 |
|  | 货车指标统计报表 | 支持多个维度（日期、路段、站点）进行统计货车通行量、检测量、放行量、劝返量、货车检测占比、货车超限放行占比，并支持排名。 |

7、国产化改造服务。配合交通运输部对高速公路行业信息安全进一步的要求，治超平台要支持在国产化设备访问和使用，通过本次改造可以完成对国产软件改造的技术积累，为后续在其它业务系统推广使用积累经验，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 国产化改造服务 | 平台国产化改造 | 适配一套国产化操作系统、一套国产化数据库（超出适配范围按实际工程量进行结算） |
|  | 站级中间件国产化改造 | 适配一套国产化操作系统、一套国产化数据库（超出适配范围按实际工程量进行结算） |

四、入口称重检测系统国产化升级售后服务及其他要求

1、系统功能升级期内，不能对现有称重检测系统造成影响。

2、本项目质保期为竣工验收后1年。质保期内，在采购人称重检测机房内必须提供7*24小时的现场服务：中标人在接到采购人或其下属维护部门的故障报修后，30分钟内实质响应， 2小时内确认修复方案，故障的最终修复从报修时间算起不能超过8小时；如中标人逾期不能修复，采购人可委托第三方代为实施，相关费用由中标人承担。

3、中标人必须提供3名以上专职工程师为称重检测应用软件进行升级开发，且至少保证有1名工程师进驻采购人单位现场开发，收集用户需求资料。

4、中标人必须向全区高速公路运营单位公开服务电话号码及专职工程师移动电话，保证值班工程师应保证24小时通讯畅通，保障故障及时响应。

5、中标人在进行系统升级开发前，需做好充分的需求调研及需求分析工作，并提交系统升级方案设计给采购人进行审核；在每次升级前必须提交相关的升级方案，含之前的升级测试结果、升级内容、升级操作流程、升级应急措施、升级回滚流程、数据库运行情况、数据备份情况、应用软件系统运行情况、系统日志、系统告警及故障处理等，确保联网中心在升级后的稳定运行，升级完毕后，需将升级文档整理成册，提交给采购人。

6、对于因业务调整需要（如新路段开通加入联网等）或系统本身存在的功能缺陷，采购人提出对业务系统进行升级完善，在不涉及系统重大改变的情况下，中标人应作为维保内容范围予以完成。对于涉及系统重大调整改变的，中标人需提供相关技术支持，协助采购人制定系统调整和升级方案。

7、升级记录

中标人对各系统的每次升级应做好升级记录表，升级时间、升级内容、升级方案、完成时间、问题及建议等内容，每升级完毕后汇编成册交予采购人。项目期结束，中标人应对称重检测软件进行分析，并做分析报告及后续的升级修改建议交付采购人。

8、投标人在投标书中必须明确承诺达到用户的服务响应要求。

9、因中标人的原因，导致采购人系统出现安全事故，由中标人承担损失。

10、因中标人的原因，造成入口称重检测系统数据丢失、数据传输错误、传输延迟等系统故障的，由中标人承担损失。

五、验收标准

1、中标人按计划完成系统升级、调试。

2、中标人完成升级内容的培训、上线。

3、高速公路运营单位对升级工作的服务满意度总体达到90%以上。

4、完成第三方测评，并提供第三方软件测评报告。

六、付款方式

1.中标人在本项目合同签定后，开展需求调研及需求分析，提交详细设计方案，经采购人评审通过后支付50%合同款；

2.项目验收合格后，采购人支付50%合同款；

3.每次支付前中标人应提交相应的支付材料及增值税专用发票给采购人，经采购人审核通过后于10个工作日内，采购人向中标人支付相应合同款。

七、 履约保证金

1.中标人在签订合同时按合同金额的5%（如为小微企业按合同金额的2%）向采购人指定账户提交履约保证金（履约保证金作为违约金用于补偿采购人因中标人不能履行合同义务所蒙受的损失）。

2.履约保证金自验收合格之日起满一年后，如无质量问题，采购人一次性将履约保证金退付给中标人（不计利息），如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还。

3.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

4.履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心

开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行

银行账号：4510 6030 9018 0101 03458

04分标：2024年省中心联网收费系统升级       采购预算：151.89万元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 行业 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年省中心联网收费系统升级 | 1 | 信息传输业 | 项 | 具体参数详见附件。 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 1、投标人必须在投标文件中提供详细的服务方案和技术方案（含技术方案、服务组织安排、进度控制、售后服务承诺等），必须保证与现有的联网收费系统的兼容性。 2、本项目交付使用时间：自签订合同之日起90日内（自然日）。中标人应在本项目竣工验收后提交本项目的源代码及相关的完整技术文档。 3、本项目在升级期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行。 4、中标人必须与采购人签订保密协议。 5、本项目须提供第三方软件测评报告。 6、本项目报价为总包干价，投标报价必须包括实施和完成该项目所需的设备和服务、税费等一切费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险；采购人不再支付任何费用。 7、服务地点：广西区内（采购人指定地点）。 8、其它要求见附件。 |  |  |  |  |  |

附件：2024年省中心联网收费系统升级详细要求

一、省中心联网收费系统升级背景

广西高速公路联网收费系统作为高速公路现代化管理的一个手段，在保障高速公路正常运营中发挥着重要作用。它既是保证高速公路实现高速、安全、舒适功能的必要组成部分，也是保障高速公路正常运营的必要系统。

省中心联网收费系统每年需要在广西收费政策的指导下，根据省间稽查退费需求、通行费精准拆分优化升级需求、节假日车流高峰数据分发优化改造需求、高速公路管理报表需求、港澳车北上政策、省内稽查系统升级改造需求、广西高速公路运维管理平台优化需求、各高速公路经营管理单位优化升级意见等实际情况，对现有系统进行升级改造，以满足收费业务的需求，保证系统长久正常、稳定、安全的运行。

二 、升级目的

对广西高速公路省中心联网收费系统进行升级，满足广西高速公路收费相关政策要求，提高系统运行稳定性，保障收费业务稳定运行。

- 2024年省中心联网收费系统升级具体服务内容

1、省间稽查退费。根据部级稽核系统业务管理需求，部级稽核系统开通车辆黑名单补费后，因部级稽核系统不完善导致错误追缴，给司机带来困扰，需要及时向司机退费，但部级稽核系统无退费功能，所以需在广西费显清分结算系统新增省间稽核打逃退费功能，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 省间稽查退费 | 退费申请 | 支持筛选省间稽核打逃的补交数据和验证省间稽核打逃的补交数据是否符合发起退费申请的要求，支持用户发起退费申请等操作。 |
|  | 退费处理 | 支持查询处理中/已完成的退费处理工单列表和验证用户是否有处理退费工单的权限，支持业务人员提交退费处理意见等操作。 |
|  | 清分结算 | 支持已完结的退费申请纳入现有的清分结算，支持退费补交流水可区分并查询退费申请的清分明细，支持收费站人员标记该笔退费已返还给客户等操作。 |
|  | 报表查询 | 以发起申请公司为维度，联网中心可在此报表查询各个公司发起退费申请的工单数据和退费金额。 |

2、通行费精准拆分优化升级。根据自治区收费公路联网收费清分结算中心《关于征求广西高速公路通行费拆分功能优化升级方案意见的通知》（桂联网便字〔2022〕31号），落实《交通运输部办公厅关于印发＜加快推进高速公路联网收费系统优化升级实施方案＞的通知》（交办公路函〔2021〕1744号文），对广西高速公路通行费拆分流程进行优化升级，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 通行费精准拆分优化升级 | 路径还原拆分优化 | 在路径还原的基础上，调用省内在线计费拟合路径得到相应的收费单元和金额比例，从而完成拆分。 |
|  | 人工指定路径拆分 | 对系统无法自动拆分的交易，经过验证后，进入人工指定路径处理工单。 |
|  | 跨省交易分段拆分 | 根据拆分优化升级方案，不同计费类型根据拆分方式优先级逐级验证完成拆分的过程。其中多段通行交易对于通行门架汇总拆分、路径还原拆分方式的验证，需多段通行同时满足同一拆分方式验证才完成拆分，不支持一笔通行的多段数据采用不同的拆分方式。 |

3、节假日车流高峰数据分发优化改造。根据梳理的节假日车流量高峰数据拥堵问题，指定优化方案，提高节假日数据吞吐能力，避免数据拥堵导致的交易逾期隐患，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 节假日车流高峰数据分发优化改造 |  | 数据分发改造 | OGG性能测试 |
|  |  | OGG性能评估 |
|  |  | OGG配置调试 |
|  |  | 计费数据库停用 |
|  |  | 收费清分库分离为接收库和业务库 |
|  |  | 监控东方通配置修改后的数据传输情况 |
|  | 数据接收改造 | 站级数据接收服务增加消息队列生产者开发 |
|  |  | 站级数据消息队列消费者开发 |
|  |  | 门架数据接收服务增加消息队列生产者开发 |
|  |  | 站级数据消息队列消费者开发 |
|  |  | 消费段数据筛洗配置 |
|  |  | 入口通行数据核对 |
|  |  | 出口通行数据核对 |
|  |  | 门架数据核对 |
|  |  | 牌识数据核对 |
|  |  | 值班数据核对 |
|  |  | 其他数据核对 |
|  | 应用数据库优化改造升级 | 实时数据写入 |
|  |  | 内存数据库 |
|  |  | 内存数据库通行门架汇总计算 |
|  |  | 通行门架数据生成 |
|  |  | 比对内存库生成结果 |
|  |  | 集成测试 |

4、高速公路管理报表需求。根据业务变更，进行调整和新增部分报表，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 高速公路管理报表需求 | 现金收入清分金额报表 | 现金收入清分金额报表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 非现金收入清分金额报表 | 非现金收入清分金额报表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 退费补交清分金额报表 | 退费补交清分金额报表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 次票清分金额报表 | 次票清分金额报表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 通行费收入清分金额报表 | 通行费收入清分金额报表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 通行费收入清分金额报表（区分共管路段） | 通行费收入清分金额报表（区分共管路段）路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 补交通行费清分金额报表 | 补交通行费清分金额报表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 各路段交通量清分报表 | 各路段交通量清分报表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 移动支付清分月报表 | 移动支付清分月报表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | ETC结算、拆分结算他通知书 | ETC结算、拆分结算通知书优化调整交投路段及北投路段，增加批量导出功能 |
|  | 现金结算、拆分通知书 | 现金结算、拆分通知书优化调整交投路段及北投路段，增加批量导出功能 |
|  | 路段免征车辆清分汇总表 | 路段免征车辆清分汇总表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 鲜活免征车辆减免通行费拆分统计月报表 | 鲜活免征车辆减免通行费拆分统计月报表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 集装箱免征车辆减免通行费拆分统计月报表 | 集装箱免征车辆减免通行费拆分统计月报表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | ETC公路客运班线客车应返还优惠通行费金额统计表 | 新增ETC公路客运班线客车应返还优惠通行费金额统计表 |
|  | ETC公路客运班线客车优惠通行费返还汇总表（路方） | 新增ETC公路客运班线客车优惠通行费返还汇总表（路方） |
|  | ETC公路客运班线客车优惠通行费返还汇总表（发行方） | 新增ETC公路客运班线客车优惠通行费返还汇总表（发行方） |
|  | ETC公路客运班线客车优惠通行费返还清分表 | 新增ETC公路客运班线客车优惠通行费返还清分表 |
|  | 车辆通行费减免情况统计表（2022年差异化收费） | 车辆通行费减免情况统计表（2022年差异化收费）调整差异化的数据统计 |
|  | 现金拆分收入统计表 | 现金拆分收入统计表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 现金拆分收入统计表（拆分历史数据） | 现金拆分收入统计表（拆分历史数据）路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 非现金拆分收入统计表 | 非现金拆分收入统计表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 非现金拆分收入统计表（拆分历史数据） | 非现金拆分收入统计表（拆分历史数据）路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 现金退费补交清分收入统计表 | 现金退费补交清分收入统计表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 现金退费补交清分收入统计表（清分历史数据） | 现金退费补交清分收入统计表（清分历史数据）路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 非现金退费补交清分收入统计表 | 非现金退费补交清分收入统计表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 非现金退费补交清分收入统计表（清分历史数据） | 非现金退费补交清分收入统计表（清分历史数据）路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 通行费拆分收入统计报表 | 通行费拆分收入统计报表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |
|  | 对账拆分金额报表 | 对账拆分金额报表路段优化调整，并区分高速公路、一级路 |

5、港、澳车北上。根据广东省人民政府办公厅下发的相关文件,2022年12月20日起，澳门机动车车主持有效临时入境机动车牌证即可进入广东省行政区域内行驶; 2023 年7月1日零时起，香港机动车车主持有效临时入境机动车牌证即可进入广东省行政区域内行驶，车道系统需进行相应的改造升级，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 港澳车北上 | MTC车道升级 | 入口混合车道收费系统固件升级 |
|  |  | 出口混合车道收费系统固件升级 |
|  |  | 入口信息录入升级 |
|  |  | 出口信息录入升级 |
|  |  | 计费流程调整适配 |
|  |  | 数据存储流程调整适配 |
|  |  | 车牌校验规则修改 |
|  |  | 系统车牌数据生成规则修改 |
|  | 后台系统升级 | “车牌不合规”校验调整适配 |
|  |  | 部省传输数据格式升级适配 |

6、省内稽查系统升级改造。根据交通运输部意见及广西现有的稽核场景，后续稽查系统应仅允许将因客户原因造成通行费损失，且属于恶意逃费、证据确凿的可在省中心稽核管理平台录入黑名单追缴，其他的原因则列入非客户原因的追缴名单，以减少投诉，并提供当次打逃数据补费及后续工单补录功能。同时新增状态名单及门架交易数据、牌识数据的查询和导出功能。具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 省内稽查系统升级改造 | 系统功能优化 | “车辆通行记录查询”增加时长查询条件 |
|  |  | “车辆通行记录查询”提供根据牌识数据增加实际通行车牌的牌识路径 |
|  |  | 工单录入增加运营管理车的提示 |
|  |  | 提供稽核结论的工单，在逃费金额准确的前提下，可添加证据 |
|  |  | “消站后工单”增加疑似逃费类型、工单状态以及黑名单状态功能框，提供多选功能 |
|  |  | “黑名单查询”增加“通行车牌”查询条件，可同时勾选已生效、已生效（预追缴） |
|  |  | “消站后工单”、“黑名单查询”查询结果同时显示通行车牌和计费车牌 |
|  |  | “消站后工单”、“黑名单查询”导出时，增加黑名单加入人姓名、应收、实收金额、通行ID字段 |
|  |  | “黑名单查询”增加“待处理黑名单”功能版块 |
|  | 稽核业务升级 | 提供门架交易数据查询 |
|  |  | 提供门架牌识数据查询 |
|  |  | 稽查管理系统新增稽核打逃当次补费功能（即当天通行我区省内数据可在现场快速补费，后台再补录工单） |
|  |  | 按照《广西高速公路联网收费稽核追缴业务暂行规则（暂行）修订》修改工单处理流程 |
|  |  | 新增超限货车冲卡、损坏高速公路路产以及附属设施的车辆等未涉及到少交车辆通行费的“拦截名单”，现场仅拦截，工单无需录入金额，现场不能操作补费撤销黑名单，如需撤销黑名单需由工单发起单位撤销处理 |

7、广西高速公路运维管理平台。根据用户使用运维管理系统现状，基于一期建设内容，二期需要进行组织机构管理、流程中心、考核管理、国产化适配的系统优化升级，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 广西高速公路运维管理平台 | 组织管理 | 增加组织架构的新增、编辑、删除、查看、权限控制等功能 |
|  | 流程中心 | 允许许用户根据自己的业务需求和流程规则来设计、构建和管理工作流程 |
|  | 考核管理 | 全网门架/车道运行监测 |
|  |  | 全网门架/车道提升指标 |
|  | 突发重大事件报送 | 用户可通过该功能上报突发重大事件，省中心收到报送后可进行意见答复并转为通告 |
|  | 系统通告 | 省中心用户可批量选择接收人进行通告发布，并将接收人的已读状态返回省中心 |
|  | 工单类型管理 | 创建工单类型时，增加权限配置；不同的工单类型面向不同的用户群体；避免用户填报工单时选错。 |
|  | 任务发布 | 用户填写任务内容，可选上传附件，选择接收对象，发布任务；对于未完成的内容，支持用户存草稿；对于发布错误的任务，发起者可撤回；可根据状态进行条件查询查看任务列表；查看任务详细内容，可下载附件；任务状态有变更时，通知接收方/发布方。 |
|  | 国产化适配 | 本运维管理平台为国产化适配的试点平台，需从操作系统及应用服务等方面均进行国产化的适配和测试。 |
|  | 工单处理 | 工单审核列表、工单处理列表 |

8、各高速公路经营管理单位意见优化升级。根据自治区联网中心《自治区收费公路联网收费清分结算中心关于征集2024年度部门预算项目建设需求意见的通知》（桂联网清分函〔2023〕42号），收到部分经营管理单位对系统升级维护方面的意见，具体需求列表如下：

| 系统 | 模块 | 工作项 |
| --- | --- | --- |
| 各高速公路经营管理单位意见优化升级 | 车道系统 | 车道软件增加车型识别外设 |
|  | 优化收费管理系统功能 | 入口车道线圈查询优化 |
|  |  | 出口车道线圈查询优化 |
|  |  | 线圈数据与通行数据比对 |
|  |  | 入口结算班报表优化 |
|  |  | 出口结算班报表优化 |
|  |  | 员报备注调整 |
|  |  | 出入口原始数据牌识比对 |
|  |  | 稽查黑名单录入金额校对 |

四、2024年省中心联网收费系统升级售后服务及其他要求

- 系统功能升级期内，不能对现有省中心联网收费系统运行造成影响。

- 本项目质保期为竣工验收后1年。质保期内，在采购人联网收费机房内必须提供7*24小时的现场服务：中标人在接到采购人或其下属维护部门的故障报修后，30分钟内实质响应， 2小时内确认修复方案，故障的最终修复从报修时间算起不能超过8小时；如中标人逾期不能修复，采购人可委托第三方代为实施，相关费用由中标人承担。

2、中标人必须提供3名以上专职工程师为联网收费应用软件进行升级开发，且至少保证有1名工程师进驻采购人单位现场开发，收集用户需求资料。

3、中标人必须向全区高速公路运营单位公开服务电话号码及专职工程师移动电话，保证值班工程师24小时通讯畅通，保障故障及时响应。

4、中标人在进行系统升级开发前，需做好充分的需求调研及需求分析工作，并提交系统升级方案设计给采购人进行审核；在每次升级前必须提交相关的升级方案，含之前的升级测试结果、升级内容、升级操作流程、升级应急措施、升级回滚流程、数据库运行情况、数据备份情况、应用软件系统运行情况、系统日志、系统告警及故障处理等，确保联网中心在升级后的稳定运行，升级完毕后，需将升级文档整理成册，提交给采购人。

5、对于因业务调整需要（如新路段开通加入联网等）或系统本身存在的功能缺陷，采购人提出对业务系统进行升级完善，在不涉及系统重大改变的情况下，中标人应作为维保内容范围予以完成。对于涉及系统重大调整改变的，中标人需提供相关技术支持，协助采购人制定系统调整和升级方案。

6、升级记录

中标人对各系统的每次升级应做好升级记录表，升级时间、升级内容、升级方案、完成时间、问题及建议等内容，每升级完毕后汇编成册交予采购人。项目期结束，中标人应对联网收费软件进行分析，并做分析报告及后续的升级修改建议交付采购人。

7、投标人在投标书中必须明确承诺达到用户的服务响应要求。

8、因中标人的原因，导致采购人系统出现安全事故，由中标人承担造成的所有损失。

9、因中标人的原因，造成联网收费系统发生数据丢失、数据传输错误、传输延迟等系统故障5次以上的，扣除中标人履约保证金。

10、因中标人的原因，造成联网收费系统通行费损失的，由中标人承担损失。

五、验收标准

1、中标人按计划完成系统升级、调试。

2、中标人完成升级内容的培训、上线。

3、高速公路运营单位对升级工作的服务满意度总体达到90%以上。

4、完成第三方测评，并提供第三方软件测评报告。

六、付款方式

1、履约保证金：中标人在签订合同时按合同金额的5%（如为中小微企业，则按合同金额的2%）向采购人支付履约保证金（履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务所蒙受的损失），待项目验收工作结束后，履约保证金在10个工作日内无息返还（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。

2、中标人在本项目合同签定后，开展需求调研及需求分析，提交详细设计方案，经采购人评审通过后10个工作日内，甲方向乙方支付占合同总额的30%；自项目初步完成并上线试运行后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%；项目通过验收后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%。中标人在每次申请支付合同款之前须开具相应金额的合法增值税专用发票给采购人。

附件2：

关于2024年机房升级改造

采购需求问卷调查表

参与调查供应商名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

填表日期：     年   月    日

广西科文招标有限公司受广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心委托组织对《2024年机房升级改造》采购需求及采购实施计划编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：

1、参与本项目招标的意向：□想参加      □未定，理由：

2、采购需求技术参数要求征集：

| 序号 | 原要求服务内容及技术参数 | 建议服务内容及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| N |  |  |  |

3、相关产业发展情况；（格式自拟）

4、市场供给情况；（格式自拟）

5、同类采购项目历史成交信息：

□有（如有业绩，选填下表）        □无

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 成交价（元） | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

6、是否涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材：

□涉及（如涉及，选填下表）    □不涉及

| 序号 | 设备名称 | 涉及内容 | 周期 | 预计成本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

7、标的的预算是否合理：

□涉及（如涉及，选填下表）    □不涉及

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 | 认为合理的价格 | 认为预算不合理的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 入口称重检测系统国产化升级 | 1项 | 133.08万元 |  |  |
| 04 | 2024年省中心联网收费系统升级 | 1项 | 151.89万元 |  |  |

8、对本项目进行报价

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 入口称重检测系统国产化升级 | # 1项 |  |
| 04 | 2024年省中心联网收费系统升级 | 1项 |  |

调查机构：广西科文招标有限公司

联系人：雷栋，联系电话：0771-2023805

填表说明：

1.调查问卷回复时间截止：2024年11月12日18:00之前，回复接收邮箱：954400122@qq.com 。

2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）