项目采购需求一览表

| 项号 | 服务名称 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市第一人民医院病房改造提升项目项目建议书及可行性研究报告编制服务 | - 项目概况； （一）项目名称：南宁市第一人民医院病房改造提升项目项目建议书及可行性研究报告编制服务 （二）项目建设单位：南宁市第一人民医院 （三）项目建设内容 1号楼病房改造：项目位于南宁市青秀区七星路89号，总建筑面积49667.7㎡，地上20层，地下1层，半地下1层。主要建设内容包括现状装修拆除，楼（地）面装修、墙面柱面装修、天棚装修、室内门更换、翻新等装修工程，电气工程、给排水工程、暖通工程、卫生间改造等安装工程，工程建设费用约1200万元。 4号楼病房改造：项目位于南宁市青秀区七星路89号，总建筑面积11416.32㎡，地上11层，半地下1层。主要建设内容包括现状装修拆除，楼（地）面装修、墙面柱面装修、天棚装修、室内门更换、翻新等装修工程，电气工程、给排水工程、暖通工程、消防改造、电梯工程、卫生间改造、增加第二路电源等安装工程，工程建设费用约2600万元。 肿瘤大楼（5号楼）：项目位于南宁市青秀区七星路89号，总建筑面积7902.58㎡，地上共8层。计划拆除旧楼（5号楼）建设一栋地上20层、地下2层的肿瘤大楼，总建筑面积38899.76㎡，共设床位450张，工程建设费用约23500万元。 埌东医院病房改造：项目位于南宁市青秀区悦宾路9号，总建筑面积6878平方米，地上8层。主要建设内容包括现状装修拆除，楼（地）面装修、墙面柱面装修、天棚装修、室内门更换、翻新等装修工程，电气工程、给排水工程、暖通工程、卫生间改造、增加第二路电源等安装工程，工程建设费用约1600万元,。 青秀分院病房改造：项目位于南宁市青秀区仙葫大道东139号，总建筑面积15772㎡，地上12层，地下一层。主要建设内容包括现状装修拆除，楼（地）面装修、墙面柱面装修、天棚装修、室内门更换、翻新等装修工程，电气工程、电梯工程、给排水工程、暖通工程、卫生间改造、增加第二路电源等安装工程等，工程建设费用约2800万元。 （四）总投资和资金来源 本项目总投资35000万元，工程建设费用约31700万元，资金来源为申请超长期国债及业主自筹资金。 - （五）服务期限 - 本项目服务周期起始时间以招标人与中标人签订服务合同之日起，至项目正式开工之日止。 - 项目要求： # 1、供应商已在“全国投资项目在线审批监管平台”名录登记并通过审核的咨询企业（备案专业包含“建筑”专业，服务范围含项目咨询），项目负责人具备注册咨询工程师（投资）执业资格（建筑类专业），并具有建筑工程类高级及以上职称。 # 2、咨询成果的内容和要求应符合并达到国家发展和改革委员会等主管部门要求的内容和深度； - 三、质量要求： - 合格标准，咨询成果须符合国家及行业相关规定、规范的要求，并通过上级主管部门的批复。 - 四、服务及其他要求： 1、服务内容：包括项目建议书及可行性研究报告编制，同时要求协助招标人获得上级主管部门对各报告的批复并为后续工作提供依据、提供配合服务。 2、提交成果文件期限：自签订合同之日起30日内完成项目建议书编制，获得项目建议书的批复后30日内完成可行性研究报告编制。（因相关部门办理各项手续过程中需要等待的时间除外） 。 # 3、设计成果资料：最终稿纸质资料4份，电子资料一份。 五、报价要求： 1、本项目服务费用包含完成本项目所有工作任务（出具成果文件）所需的一切费用（含完成项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同的所有责任、义务和一般风险等各种费用在内）； 2、项目分为ABC三个标，标段名称为：A标（含1号楼、4号楼、肿瘤大楼）：南宁市第一人民医院病房改造提升项目项目建议书及可行性研究报告编制服务；B标：南宁市第一人民医院埌东医院病房改造提升项目项目建议书及可行性研究报告编制服务；C标：南宁市第一人民医院青秀分院病房改造提升项目项目建议书及可行性研究报告编制服务。（注：报价时，三个标段需分开报价，并列明收费标准及计算方式）。 - 付款方式： - 项目暂定总投资额为35000万亿，最终咨询服务费以实际批复总投资额作为基数等比例进行结算。 - 本项目无预付款，项目通过获得上级主管部门批复并正式开工后支付100%。支付款项前乙方必须提供有效的增值税普通发票。 - 其他：处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场。 |