广西大学教师集资房建设项目1-7栋

装修垃圾清运服务采购需求

一、项目名称：广西大学教师集资房建设项目1-7栋装修垃圾清运服务采购

二、采购人名称：广西大学

三、服务地点：广西大学

四、服务期限：服务期8个月，自中标之日起计算。 若承包方服务质量达不到合同约定标准（发包方对承包方服务考核不合格），视为承包方严重违约，发包方有权按合同要求解除合同。

五、服务项目内容：装修垃圾清运。

六、采购总预算（最高限价）：83.7万（10元/㎡）。

七、投标报价要求：在本次采购中费用包含：人工工资、社会保险、垃圾清运费、劳动工具费、材料费、管理费、利润、税金、工伤及其他意外造成的损失以及在作业中需缴纳的全部相关费用。本项目费用由学校向住户收取后，再按中标价统一支付给中标人。

现场考察：

（1）投标人可到采购人处进行现场考察。采购人统一组织现场考察，交通工具由各投标人自行负责。

（2）集中现场考察时间：2025年9月2日 10 时集中（须提前一个工作日联系办理入校手续），逾时不予接待。未在规定时间到场考察的将视为自动放弃现场考察的权利。

（3）联系人：农老师； 电话13457061157；集中地点：广西大学培佳园后勤基建处三楼310室。

（4）现场考察携带的资料：委托代理人持单位介绍信原件或法定代表人授权委托书原件、个人有效身份证原件前往，并进行到场登记。未按要求提供资料的不予接待。

八、装修垃圾清运服务采购服务区域、内容及要求

（一）服务区域

广西大学教师集资房建设项目1-7栋住宅楼共870套房，总建筑面积83700㎡，其中70㎡180套，90㎡390套，120㎡300套。

（二）服务内容

1.装修垃圾清运：做好1-7栋装修垃圾的清运工作。要求装修垃圾池需日产日清。

2. 装修垃圾堆放监督工作：做好把装修垃圾运到垃圾池进行统一堆放的监督工作，对不按要求把装修垃圾运到垃圾池的住户中标要及时上报给学校相关管理部门。如监督不到位，装修垃圾无序堆放，中标方须负责清运。

3.建造及拆除装修垃圾池：装修垃圾池由中标方设立和拆除。

4.基本环卫保洁及生活垃圾清运：做好7栋住宅楼的基本环卫保洁及其它生活垃圾清运。2025年12月7日前要求做好1-7栋住宅楼公共区域的基本保洁及生活垃圾和其它垃圾的清运，含家具、工人餐盒、饮料瓶、普通废弃物等生活垃圾清运。

5. 2025年12月7日前做好1-7栋住宅楼一次开荒保洁后移交给入校服务的物业公司。

（三）要求

1. 合法规范。必备政府部门核发的相关装修垃圾清运资质，如《城市建筑垃圾处置(运输)许可证》、《南宁市城市建筑垃圾运输证》等，并按相关部门要求合法合规进行清运。

2.安全卫生。严格控制装修垃圾清运对校园环境安全卫生的影响，避免清运工作损坏地面、墙面、绿化等。

3.做好防尘工作。设置围挡和覆盖防尘网，避免垃圾四处散落、灰尘到处飞扬。

4.及时清运。垃圾池满需及时清运，含所有散落垃圾等清理。

5.规划好清运时间和线路。清运车辆进出时间应避开早晚高峰、午休和夜晚休息时间。需按学校要求向西大管理部门报备清运时间及车牌号、行车路线等。

6.文明施工，减少扰民。清运公司需督促工人尽量降低噪音，校园内需低速行驶、禁止鸣笛。

7.保持装修垃圾池周边清洁。装袋、搬运过程中散落的垃圾需及时清扫，确保堆放点周围通道畅通、干净。

8.做好公共区域卫生维护。清运公司要安排清洁人员做好清除小区园区建筑垃圾污染粉尘、清理楼层装修垃圾等卫生工作。

9.做好秩序的维护。清运公司要安排人员制止现场乱堆乱放建筑垃圾等行为。

九、付款方式：分期付款，分4次支付，每两个月支付一次，前三次每次按中标价的20%进行预付，最后一次根据实际装修户数面积进行结算。相应扣除金额为中标单价乘以不装修户数的面积。

十、保证金：中标单位在签订服务合同5个工作日内，将合同金额的5%以现金形式存入招标单位指定的账户作为履约保证金。

十二、违约条款：要求装修垃圾必须垃圾池满前要及时清运，如不及时清运，视为达不到服务标准，扣除保证金，每次扣除费为1000元。如出现三次以上不及时清运的情形并导致恶劣影响的则视为违约，发包方有权解除合同，保证金不予退回承包方。