广西分行2025年数据可视化项目采购需求
一、服务内容
广西分行数据可视化研发项目的供应商，实施分行各业务条线的数据可视化系统的研发工作。本次采购内容为符合我行要求的外包数据服务商的服务时长。
二、供应商资质要求
1.近三年无重大经营异常情况、未受到过建设银行关于供应商不良行为处理；
2.具有银行信息系统开发的经验，供应商应提供2023年1月1日以来的合同作为佐证。
三、服务质量要求
1.人力资质要求
外部开发服务人员需具有UI设计项目的工作经验。同时按总行信息技术外包人员资质要求界定其级别，具体见下表：
	人员资质级别及基本资质要求

	人员资质
	学历要求
	工作年限要求
	其他要求

	高级工程师
	理工类专业大专及以上学历。
	本科毕业工作满6年，或专科毕业工作8年。
	专科毕业者需为建行累计服务4年或以上。

	中级工程师
	理工类专业大专及以上学历。
	本科毕业工作满4年，或大专毕业工作6年及以上。
	专科毕业者需为建行累计服务3年或以上。

	注：1、毕业学校需列入教育部公布的普通高等学校名单或国外高等院校名单
    2、硕士毕业顺减3年，博士毕业在硕士基础上顺减3年。
　　3、专科毕业增加2年，不作为专家及以上级别的人员使用。



2.服务内容要求
入选供应商驻场工作人员按照我行工作安排完成任务，计划有如下事项（实际工作开展以广西分行需求为准）：
	序号
	项目名称
	业务条线
	人月投入

	1
	广西分行重要经营报表可视化平台
	数据管理部
	8.4

	2
	广西分行结算与现金管理重点产品客户经营驾驶舱
	资金结算部
	13.2

	3
	广西分行零售信贷经营可视化平台
	住房金融业务部
	10.2

	4
	广西分行社保资金链路驾驶舱2.0
	机构业务部
	4.2

	合计
	36


四、服务数量要求
入选1家供应商，通过竞标，综合得分最高的供应商入选。备选供应商1家。如果入选供应商履约情况不理想，我行将解除与其合作，并与备选供应商签订合同。履约不理想的情况包括但不限于以下情形：一是供应商未按我行要求，在规定时间内派遣合格的技术人员；二是供应商交付的项目存在严重质量问题，无法在我行的系统环境部署；三是供应商的项目进度严重滞后，未能按照我行的要求在规定时间内交付。
在合同一年期限内，入选供应商按我行要求共派遣专职技术人员提供36人月的服务，专职人员应具备开发工作所必备的专业技术能力。
服务时长应包含UI设计高级工程师技术服务24人月，UI设计中级工程师技术服务12人月。
五、服务供应安排
1.竞标结果公示结束后，入选供应商应按我行安排，尽快签订合同。
2.签订合同后一周内，合同约定的驻场工作人员需全部到位。
3.上述两点的任一点出现超时一周未完成的情况，将扣减与供应商合作总价金额的10%作为处罚；上述两点的任一点出现超时两周未完成的情况，我行有权终止与供应商的合作，并将发生行为计入供应商不良行为。
4.供应商驻场工作人员在工作时段需服从我行管理，包括但不限于工作时间、着装、言行等。对不符合我行管理要求人员，我行有权要求供应商立行更换。如因工作人员不服从我行管理，造成我行经济、声誉等损失的，我行有权追索供应商进行赔偿。
六、款项支付要求
1.入选供应商与我行签订合同，合同有效期一年，合作自合同签订日起生效。
2.自双方签署合同且合同指明的入选公司人员开始为我行提供服务之日起，合作每满4个自然月时，我行将在评定公司人员交付成果合格的基础上，按入选公司人员在我行的驻点工作时长来结算我行应支付给入选公司的款项总额。
工作时长的算法为：工作人员当期在我行打卡工作天数/当期工作日天数；
支付金额的算法为：（高级工程师报价*高级工程师工作时长）+（中级工程师报价*中级工程师工作时长）。
3.我行支付前，会根据我行考勤系统与入选公司核对当期实际发生的工作时长，经双方核对无误后我行方予支付。供应商提供对应金额、符合国家要求的增值税专用发票到我行。
七、报价要求
竞标供应商按照高级工程师人员单价、中级工程师人员单价单价分别进行报价，报价单位为“人月”。
八、竞标工作要求
竞标供应商在竞标环节介绍合作计划方案，方案需包含以下内容：
1.供应商在全国范围的技术力量，做过哪些典型项目；
2.供应商拟在与广西分行达成合作后投入项目的人员安排，具体阐述拟入驻技术人员的资历、技术水平和参与过的项目情况。
九、后续服务要求
供应商提供的技术人员须以驻场形式提供服务。供应商应当对甲方报告或自己发现的代码设计方面的缺陷进行分析，提供更新、补丁或补救方案免费供甲方选择使用。
十、知识产权要求
供应商依据我行项目要求，作为服务内容或服务成果向我行提供的任何程序、文件、记录、报告、说明、图表等资料的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权等）归我行所有；除经我行书面同意或为我行提供服务目的外，供应商不得再以任何形式使用，也不得透露给任何第三方。
十一、其他
1.研发可视化项目所使用的技术和工具由供应商提供，我行不额外支付费用。我行接收的项目成品需为可独立部署的应用，不依赖于其他付费平台运行、无后续费用。
2.入选供应商确保能提供合同要求的稳定的工程师，合同期内不得更换工程师，确因特殊原因需更换的，需经建行同意。
3.入选供应商应严守在履行本项目合同中以口头、书面或其他任何方式知悉的我行的商业秘密、技术秘密和其他商业及业务信息，不得泄露，并对外包服务人员开展保密知识培训，强化保密意识。外包服务商应按照我行相关规定，与我行签订保密协议，并根据我行相关制度制定保密协议，与外包服务人员签订保密协议。
4.根据系统安全风险要求，供应商若中标广西分行2025年管理类IT研发资源池项目、广西分行2025年交易类IT研发资源池项目、广西分行交易类存量应用系统信创化改造项目、广西分行管理类存量应用系统信创化改造项目，不得中标本项目。
